הכנת הדאטה - העלאת כלל הדו"חות 13 F בצורה גולמית לתיקיית raw_data בגיטהאב - הרצת הקוד פייתון עליהן - העלאת הדו"חות אקסל הגולמיים עם כל המידע מהקובץ לגיטהאב לתיקיית parser_data - אלגוריתמים להחלטה על סיווג המשקיעים ומי לקחת את הדאטה שלו, לעשות Feature Selection. - שימוש ב-porstgrasSQL לאחסון יעיל - לאחד פורמטי דאטה (float, timestamp), לוודא שלכולם יש CIK - Holdings Table {fund_id, cusip, quarter, shares, value, voting, discretion} - ליצור טבלאות של: גופים, מניות, אחזקות, זמנים - להגדיר פורמט אחיד ל-"מושגים": כל קרן גידור או אישר פרטי יקרא FUND, שם מפוצץ לפרויקט

הכנת גרף דו צדדי - ליצור גרף של Node של מניות וnode של קרנות\גופים, קשת אם המניה מופיע בטבלת Holdings תחת אותה קרן (CIK) - לכל רבעון: ליצור גרף דו צדדי חדש - להאקטון לנסות לבוא עם גרף של שנה אחת - למשקל את הצלעות לפי: שווי אחזקה בדולרים או בכמות מניות /אחוז אחזקה מסך הקרן (ערך מנורמל)

חילוץ פיצ'רים מהגרף - ניות פופולריות, שינויים קיצוניים, צפיפות בגרף, התפלגות, קורלציה בין קרנות לפי מניות, Preferential Attachment ליצור BaseLine Models: מדדים מתקדמים: Louvain / Leiden, Ego networks פיתוח פיצ'רים: Jaccard, Adamic-Adar חילוץ פיצ'רים חיצוניים: מדדים פיננסים שליאור יפליץ הכנת עבור ML - גישת Embedding - וקטור של מספרים לכל גוף ולכל מניה - אפשר בשיטת Node2Vec ואפשר גם בשיטה GNN - מתקדמת יותר אבל שעלול Overkill - אסטרטגיית פיצול נתונים לפי זמן - יצירת דוגמאות שליליות - למנוע הטיה

מודל Link Prediction - יצירת Training set + Test set - אימון מודל: embedding של הקרנות, מניות, מדדי דימיון, שינוי רבעוני של שווי, גודל ופיזור המניות - חיזוי: ההסתברות שקרן תשקיע במניה ברבעון הבא

הערכת המודל + תובנות - מטריות הערכה ROC-AUC, Recall@K, Precision@TopN - חילוץ תובנות עסקיות - Protfolio